Test Plan (IEEE 829)

1. Идентификатор тест плана



ООО “Котятки”.

Тест план ПО “Древож” v1.0

2022г

1. Ссылки

| Дата | Версия | Описание | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/07/2022 | 1.0 | Составление плана для ПО “Древож” | Виталий Гриненко |

1. Введение

Наша компания специализируется на полном тестировании функционала ПО “Древож”. Тестирование юзабилити интерфейса, UI тестирование, чтобы помочь достигнуть поставленных целей бизнеса.

1. Объекты тестирования

Объекты тестирования:

1. Галерея аватарок
2. Загрузка документов по родословной
3. Регистрация
4. БД/API
5. Проблемы и риски
6. Ежегодный отпуск
7. Сезонные заболевания
8. Дата релиза
9. Массовое увольнение сотрудников/сокращения
10. Отсутствие финансирования
11. Функции, которые нужно протестировать
12. Загрузка изображений
13. вход в ЛК
14. загрузка документов
15. интерактивное построение дерева родословной
16. регистрация
17. Шаринг (поделиться в соц сетях)
18. работа БД
19. Функции, которые НЕ нужно тестировать
20. Возможность работы на разных платформах
21. Нагрузочные тесты
22. эквайринг
23. надувание шариков
24. кроссбраузерность
25. Подходы
26. Составление тест плана, чек листа, тест кейсов
27. тестирование UI
28. Функциональное тестирование
29. Тестирование методом черного ящика
30. классы эквивалентности
31. доменное тестирование
32. граничных значений
33. попарное тестирование
34. тестирование локализации
35. Критерии прохождения тестов для объектов тестирования

Критерии начала тестирования:

1. Согласовать тест план
2. Этап составления требований
3. Требование заказчика

Критерии окончания тестирования:

1. Отсутствие финансирования
2. все тест кейсы пройдены
3. Дедланй
4. Покрытие функционала 80% тестов
5. Требование заказчика
6. Предосталвение тестовой документации заказчику
7. ….
8. Критерии остановки и требования для возобновления тестирования
9. Результаты тестирования
10. Оставшиеся задачи тестирования
11. Требования среды
12. Требования по части кадров и их обучения

| Количество | Уровень | Что тестим | Время | Оплата/час | SkillUP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Junior | UI | 40ч | 350р | Курсы ТПО |
| 6 | Middle | UX, API | 60 | 700 | Курсы повышения квалификации + платныеп курсы |
| 1 | Senior | management | 20 | 2000$ | изучение психологии |

1. Распределение обязанностей

| ФИО | Грейд | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Иванов И.И | Senior | QA |
| Королева Н.П | Middle | Get API |
| Котичкин А.Э | Middle | Post API |
| Пушистикова Е.П | Junior | Главная страница |
| Иночкин В.Д | Junior | Личный кабинет |

1. Расписание

| Вид | Сроки | Временные затраты в SP  1sp=2ч |
| --- | --- | --- |
| Составление тест плана | 21,07-22,07 | 1 |
| Составление тест кейсов | 21,07-30,07 | 10 |
|  |  |  |

1. Планирование рисков и непредвиденных обстоятельств

Ежегодный отпуск

Сезонные заболевания

Дата релиза

Массовое увольнение сотрудников/сокращения

Отсутствие финансирования

1. Утверждение
2. Глоссарий